Documento de desenvolvimento da livraria virtual.

Alunos: André Accioly Lima (120059908)

Plano de desenvolvimento
- Cronograma, método de desenvolvimento, etc
- Explicar que todo método da camada de negocio e persistencia deve retornar um inteiro para auxiliar nos testes
- Explicar a utilizacao de banco de dados textual e arquitetura MVC
- Sempre que subir pro git, subir uma versao funcional e explicar o que foi feito na versao
- fazer levantamento de requisitos
- Explicar a estrutura do banco de dados
- Fazer uma classe que guarde todas as mensagens do programa.

Método de desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste projeto, passos foram definidos anteriormente. Primeiro, é necessário fazer o levantamento de requisitos e revisá-los. Após isso, será necessário que o grupo se reúna para a criação de uma arquitetura, assim como discutir qual a melhor forma de desenvolver o projeto. Após isso, devem ser criados os diagramas de classes e também discutir como fica organizado o banco de dados. Depois, definir como serão feitos os testes e a elaboração de checklists para verificar se todos os passos do processo estão sendo seguidos. Terminado essa parte, deve ser discutido como será feito a programação do projeto: quais padrões adotar, qual a plataforma de compartilhamento de código e as delegações de cada um. Ao longo da programação, testes devem ser criados para a avaliação do código. Por fim, deve ser necessário discutir o resultado final e fazer uma revisão se tudo está como deveria.

Levantamento de requisitos

- Domínio
  - desenvolver uma plataforma de organização de livros, onde é possível que o usuário crie uma estante com livros de interesse

- Requisitos
  - É possível cadastrar um usuário
  - É necessário que usuário faça login
  - Um usuário pode criar uma estante com livros de interesse
  - É possível adicionar ou remover livros da estante, até um máximo de 10

- Requisitos adicionais
  - É necessário uma conta de administrador para adicionar livros e pessoas manualmente, sem contato com o banco de dados direto
  - Senhas devem ser criptografadas
  - Foco em teste
  - Foco em qualidade
  - Deve ser possível adicionar livros e removê-los, assim como alterar sua quantidade em estoque
  - Utilizar o Doxygen para documentação

Banco de dados

O banco de dados utilizado será um arquivo texto, onde as informações armazenadas de cada entidade serão dispostas em linhas (uma entrada por linha) e os atributos estarão divididos por ponto e vírgula, sendo o código a chave primária de cada livro e o nome de usuário a chave de cada pessoa. Também existe um arquivo para cada entidade (bd_livro.xml para os livros e bd_pessoa.xml para as pessoas). Como exemplo de entrada para cada entidade, temos:
- Livro com código 000001, título Harry Potter, nome de autor J.K. Rowling, data de publicação 10/10/2007, gênero fantasia, com 20 unidades em estoque é armazenado da seguinte forma:
  - 000001;Harry Potter;J.K. Rowling;10/10/2007;Fantasia;20

Modelagem
- Diagrama de sequência, modelo entidade-relacionamento, diagrama de classes, modelo mvc

Padrões de programação
- Deve ser utilizado variáveis, classes, texto de interface e comentários em português
- Cada classe deve iniciar com a letra maiúscula
- Camelcase para nomes de variáveis e classes
- Constantes devem ter todas as letras maiúsculas
- Fazer documentação doxygen para todo o código
- Cada método deve explicar explicitamente o que faz na assinatura de seu nome
- Nomes de variáveis e métodos não podem ultrapassar 16 caracteres
- Ao subir código para o Github, explicar o que foi implementado nessa versão e o programa deve estar funcionando (ou seja, subir o código sem erros de compilação)
- Caso haja algum erro de execução na versão, informar no commit

Classes

As entidades devem possuir atributos privados e métodos de acesso para cada um (set e get), e sempre haver um construtor. Os testes devem ser efetuados em cada método da entidade, verificando se os dados passados no set e construtor de fato foram salvos corretamente, verificando-os pelo método get.

Plano de Testes

Conclusão e Melhorias

Após concluir o trabalho, elementos do processo de desenvolvimento e técnicas falhas foram evidenciadas, surgindo então ideias para como melhorar em um próximo projeto.
Programação: utilizar melhor a ideia de herança em java. Os módulos de persistência são muito semelhantes. Possivelmente haveria a possibilidade de utilizar herança para não precisar escrever dois códigos tão parecidos.